Application desktop de gestion d’horaires et facturation pour des projets de clients

Table des matières

1	Introduction	4

1.1	Contexte	4

1.2	Convention du rapport	4

1.3	Inventaire du matériel utilisé	4

1.4	Prérequis	4

1.5	Objectifs	5

1.6	Planification	5

2	Analyse / Conception	7

2.1	Choix techniques	7

2.1.1	React	7

2.1.2	Electron	7

2.1.3	Design maquette - Figma	8

2.2	Conception base de données	11

2.3	Stratégie de test	11

2.4	Risques techniques	12

3	Réalisation	13

3.1	Installation de l’environnement Node.js	13

3.2	Création application react	13

3.3	Configuration electronjs	13

3.4	Configuration scripts de package.json	14

3.5	Configuration base de données	15

3.6	Communication entre react e electron	16

3.7	Structure de l’application React	19

3.8	Node Modules	21

3.8.1	@mui/material	21

3.8.2	@mui/icons-material	21

3.8.3	react-router-dom	21

3.9	Composants React	22

3.10	Routing React	24

3.11	Shared-Components :	25

3.12	Description des tests effectués	26

3.13	Erreurs restantes	28

3.14	Liste des documents fournis	28

4	Conclusions	29

5	Annexes	30

5.1	Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation	30

5.1.1	Situation de départ	30

5.1.2	Mise en œuvre	30

5.1.3	Résultats	30

5.2	Glossaire	31

5.3	Sources – Bibliographie	31

5.4	Journal de travail	32

5.5	Manuel d'Installation	33

5.6	Manuel d'Utilisation	33

5.7	Archives du projet	34

# Introduction

## Contexte

En tant qu’apprenti en développement d’application et dans le cadre de l'apprentissage, j'ai pu effectuer des stages dans différents départements de l'entreprise et différents projets lors des examens de validation de modules du cursus de l’apprentissage. Ceci m’a donné la possibilité d’explorer différents types de développement, et c’est vers le développement web que j’ai le plus envie de progresser.

Lors de la 4ême année les apprentis doivent effectuer un « Travail Pratique Individuel » et l’entreprise dans laquelle je travaille me permet d’effectuer un TPI d’entrainement au vrais TPI de fin d’année, et c’est dans ce cadre que je réalise ce projet.

Ce projet consiste à une application de gestion d’horaires alloués à chaque projet des clients de l’utilisateur et de génération d’une facture mensuelle.

## Convention du rapport

Les termes qui nécessitent une explication ou une définition sont écrits en italique et en gras, et sont ensuite défini dans un glossaire en fin de document.

Les noms de fichiers qui sont cités dans le rapport sont écrits en gras.

Les commandes ou le code qui est cité dans le rapport sont en font gris.

## Inventaire du matériel utilisé

Pour la réalisation de ce projet j’ai à disposition le matériel suivant :

- Ordinateur type laptop « Corporate » avec windows 11

- IDE VSCodium

- JavaScript runtime Node.js

- Framework React

- Framework Electron

- Réalisateur de maquettes Figma

- Git bash

## Prérequis

Pour effectuer ce projet il est nécessaire avoir des connaissances en :

- HTML

- CSS

- JavaScript

- Node.js

- React

- ElectronJS

- Figma

- SQLite

- Git

## Objectifs

L’objectif de l’application est celui de s’occuper de la gestion des heures de travail des projets auquel l’utilisateur participe pour ses clients.

L’application permettra de visualiser un calendrier, avec différentes vues (mensuelle, hebdomadaire, journalière) sur lequel sera possible y ajouter des heures de travail, similairement à un système de timbrage.

L’application permettra de gérer les clients de l’utilisateur, en pouvant y ajouter des clients, et des projets pour chaque client, sur lesquelles sera possible y lier les horaires de travail qui s’afficherons sur le calendrier.

Les horaires de travail vont contenir un petit résumé du travail effectué, similairement à un journal de travail, de manière à pouvoir avoir un historique du travail effectué.

L’objectif de ce projet est celui de réaliser une application qui permet de gérer les horaires de travail pour chaque projet, et de pouvoir en générer une facture.

## Planification

Lors du premier jour de projet, j'ai établi un planning sur toute la durée de celui-ci:

Planning initial

Suite au déroulement du projet je n’ai pas réussi à respecter le planning que j’avais estimé, et vu que j’ai été malade le projet a eu lieu avec un jour supplémentaire.

Planification finale

# Analyse / Conception

- Suite à la définition des objectifs du projet, il est important de choisir les technologies avec lesquelles le réaliser, dans ce chapitre je vais décrire les raisons pour lesquelles j’ai choisi une technologie plutôt qu’une autre.

- Ces raisons sont le fruit d’une relativement courte phase d’analyse effectuée le premier jour du projet.

## Choix techniques

### React

React est un framework javascript opensource des plus connus avec « Angular » et « vuejs ».

J’ai décidé d’utiliser ce dernier principalement pour la nécessité d’avoir un framework léger, rapide et d’utilisation facile pour me focaliser majoritairement sur la phase de développement que celle de structure et de maintenabilité, car ceci est un petit projet et n’est pas destiné à évoluer dans une plus grande application.

Angular aurais garanti une majeur maintenabilité et structure connue en cas de développement ultérieur et/ou reprise par autres développeur, car la structure de tout projet Angular est la même, il est en fait dit « orienté », c’est-à dire que les concepteurs de celui-ci (Google) pensent qu’il y a qu’une seule bonne manière de développer et ils organisent tout le framework de cette manière-là ;
Les projets Angular sont néanmoins plus grands et lourds que React ce qui aurais pas convenu pour un petit projet comme celui-ci.

VueJS se présente comme étant la synthèse entre Angular et React. Il permet d’utiliser des composants réactifs et réutilisables avec une syntaxe très simple qui est populaire et facile à comprendre. Comme React il utilise le DOM virtuel.

Il est aussi bien porté pour les petits projets, mais le choix de React s’impose sur Vuejs car il a actuellement majoritairement de librairies disponibles et la communauté de celui-ci est plus grande que celle de Vuejs.

### Electron

Electron c’est un framework qui permet de créer une application desktop multiplateforme (Windows, Linux, MacOs) à partir d’une codebase javascript.

J’ai fait ce choix en conséquence d’avoir choisi de développer l’application avec le framework web React, car Electron permet de créer des applications desktop multiplateformes sans avoir des connaissances particulières avec ce dernier, ce qui me permet de focaliser sur le développement de l’application en utilisant moins de temps dans le packaging de cette dernière.

Mon choix se porte sur ce framework aussi car c’est celui qui est utilisé par des grandes applications comme « Whatsapp » « Slack » et « Twitch ».

### Design maquette - Figma

Le design étant une partie fondamentale de la création d’applications, celui-ci va définir et structurer, l’application et la manière dont l’utilisateur va interagir avec celle-ci, et donc il est très important de dépenser un peu de ressources pour cette partie du projet car cela va définir l’expérience de l’utilisateur avec votre application.

Figma est un outil en ligne gratuit très complet et versatile qui permet assez facilement de pouvoir faire des maquettes d’interfaces utilisateur.

La manière de designer avec Figma reflète beaucoup la manière de programmer avec React. J’ai choisi ce dernier pour le fait de pouvoir créer la maquette directement subdivisée en composants, ce qui me facilite la tâche de programmation pour la création de ces derniers dans la structure du code.

J’ai opté pour un design simple et intuitif pour essayer de faciliter et rendre agréable l’utilisation de l’application.

Cette phase du projet m’a pris plus de temps que prévus cela a faussé d’une demi-journée ma planification, j’ai été surpris par l’importance et la complexité de faire une bonne conception et design de l’application.

La maquette du projet se trouve sur le suivant lien : https://www.figma.com/file/DzCqVJVYyUlu177SVKIbU5/TPI_intro_maquette?node-id=0%3A1

Mais voici quelques captures d’écrans pour voir à quoi cela ressemble :

Menu bar composant

Client page - detail d’un client

Client page - liste des clients

Client page list of clients composant

Projets page – liste des Projets

Projets page - detail d’un Projet

##### Remarques

J’ai sous-estimé la réalisation de la maquette Figma qui m’a pris deux jours entiers au lieu d’un jour et demi planifié pour cette tâche.

Ceci est du au fait que je n’avais jamais réalisé de maquettes auparavant et donc étant la première fois cela m’a pris plus de temps que prévu, du au fait d’un moment d’appréhension d’utilisation du logiciel de design.

Mais cette expérience a été instructive pour moi et maintenant j’ai appris à utiliser Figma.

## Conception base de données

Pour réaliser le modèle de données j’ai utilisé un outil en ligne qui permet de faire des schémas et il s’appelle Draw.io

Voici ici suivant la structure des tables de ma base de données :

## Stratégie de test

Voici la stratégie de tests que je souhaite appliquer :

- Vérifier l’affichage, l’ajout, modification, suppression de clients dans l’application

- Vérifier l’affichage, l’ajout, modification, suppression de projets dans l’application

## Risques techniques

Les risques techniques de ce projet sont le fait que je vais devoir utiliser des technologies avec lesquels je ne suis pas à l’aise ou que c’est la première fois que j’utilise.

J’ai choisi de faire ce projet avec des technologies que je ne maitrise pas pour pouvoir apprendre à les utiliser car c’est en faisant que l’on apprend et que l’on améliore ces compétences.

Ceci est pourtant un risque pour le déroulement de l’application, et je me suis rendu vite compte que cela allait avoir un assez grand impacte sur le déroulement du projet.

# Réalisation

## Installation de l’environnement Node.js

Pour installer l’environnement Node.js qui permet d’exécuter le code javascript de l’application, j’ai téléchargé le paquet d’installation .msi sur leur site « https://nodejs.org/en/ » et effectué l’installation de ce dernier.

## Création application react

Pour créer l’application react j’ai utilisé le module « create-react-app » qui est un constructeur d’applications react.

Pour l’installer il faut ouvrir un terminal et grâce à l’aide de npm l’installer avec la commande suivante :

- npm install create-react-app

Une fois le module installé, grâce à npx, un outil qui est installé automatiquement avec npm, on peut utiliser le package « create-react-app » qu’on vies d’installer pour créer notre application, en exécutant donc la suivante commande :

- npx create-react-app app

Cette commande va nous crée un dossier de nom « app » dans lequel se situera l’application.

Une fois l’application créé, dedans il y a des fichiers par défaut pour afficher une page de bienvenue avec des liens utiles pour apprendre à utiliser le framework React, j’ai donc changé ceux-ci avec le code de mon application.

## Configuration electronjs

Pour configurer electronjs, je me suis déplacé dans le dossier de l’application et j’ai installé les packages suivants :

- electron

- electron-builder

- nodemon

- concurrently

- electron-is-dev

Toujours de la même manière avec npm install « nom-du-package »

Une fois installé les packages nécessaires j’ai donc créé le fichier « electron.js » dans le répertoire « public » qui pour l’instant définit la page desktop de l’application.

En futur ça sera dans ce fichier que je vais définir les fonctions de manipulation des données de la base de données.

## Configuration scripts de package.json

Suite à l’installation d’electron dans l’application react, il faut donc définir les scripts nécessaires que npm pourra exécuter pour lancer ou construire notre application.

Package.json

Voila à quoi ressemblent les scripts de l’application, en suite pour les exécuter il suffit d’aller à la racine du projet, et avec un terminal exécuter la commande :

- npm run ‘nom-du-script’

le script que j’ai utilisé lors de la phase de développement pour voir les changements en temps réel lors de la programmation est :

- npm run dev

Ce script va en effet exécuter concurrently (precedamment installé) qui nous permet d’exécuter en concurrence le script ‘start-react’ et donc lancer notre application react et parallèlement attendre la disponibilité de celle-ci et en suite lancer la version desktop de l’app avec electron.

C’est avec le script ‘build’ que on va créer l’exécutable .exe de l’application avec electron.

## Configuration base de données

En première j’ai créé la BD avec un outil de création de BD qui s’appelle sqliteBrowser, que j’ai installé depuis l’adresse suivante :

https://sqlitebrowser.org/dl/

J’ai créé deux BD, une pour le développement « app/db/myAppDb.db » et l’autre pour l’application finale « app/public/db/myAppDb.db »

Pour utiliser sqlite dans le projet il faut en premier lieux l’ajouter en l’installant avec la désormais connue commande :

- npm install sqlite3

Une fois installé, j’ai pu y accéder dans l’application electron, et lors de l’exécution de cette dernière, je crée un objet de type sqlite3.DataBase, qui représente la BD et avec lequel j’ai effectué les opérations CRUD.

Une fois crée l’objet je l’associe au fichier de la BD et je créé les tables nécessaires à notre application que si elles n’existent pas, pour éviter d’écraser les données déjà existantes.

Ceci est ce qui se passe dans la prochaine capture d’écran :

Sqlite open db and create table in electron.js

## Communication entre react e electron

La communication entre react et electron se fait en configurant une ‘api’ dans le fichier preload.js.

Cette ‘api’ permettra d’accéder aux ressources electron, comme la base de données, qui ne peut pas s’exécuter dans un contexte « browser » comme une application react, donc c’est pour cette raison que electron fait office de « backend » dans mon projet.

Preload.js

Dans le fichier preload.js à la ligne 1 on importe les classes ‘ipcRenderer’ et ‘contextBridge’ du module electron.

en suite avec le contextBridge à la ligne 3 on fait appel à la méthode exposeInMainWorld en lui passant comme paramètre le nom de l’api, dans mon cas simplement ‘api’.

C’est comme second paramètre que j’ai définit les méthodes de l’api exposée, dans la capture d’écran j’ai créé uniquement la méthode getClients, en guise d’exemple pour expliquer le fonctionnement.

La méthode exposée donc elle invoquera un événement de nom ‘get-clients’, en passant des arguments avec l’événement qui sont ceux passé par paramètre à la méthode de l’api.

L’événement invoqué, sera géré par le fichier electron.js avec la méthode « ipcMain.handle() » de la manière qui suit dans la capture d’écran suivante :

Handling de l’événement ‘get-clients’ dans electron.js

L’event en question en fait est celui qui permet de récupérer tous les clients de la base de données, et n’a donc aucun paramètre en input, mais par exemple dans le cas où je veux récupérer un client par son id, je passerai en paramètre à travers ‘args’ la valeur de l’id du client que je cherche, par exemple l’événement ‘get-client-by-id’ est geré de la manière suivante :

Handling de l’event ‘get-client-by-id’

À la ligne 242 j’insère dans la requête sql la valeur de l’id passé en paramètres à travers args.

Pour donc boucler la boucle, il faut appeler les méthodes de l’api exposée dans le preload.js depuis l’application react, et cela se fait dans les fichiers qui setrouvent dans le dossier « services » de l’app react, par exemple dans « clientDataService.js » l’appel de « getClients() » se fait de la manière suivante :

Calling api method getClients from react ‘clientDataService.js’

Le contextBridge.exposeInMainWorld aura créé un élément dans la window du contexte chromium navigateur ou se lance l’app react, et c’est l’objet que l’on récupère à la ligne 14, avec le code : window.api, en suite on fait donc appel à la méthode getClients() de l’api crée précédemment.

La fonction du dataservice retourne en suite une promise avec le resultat de la query effectuée dans la database.

## Structure de l’application React

Le code de l’application, comme cité précédemment se trouve dans le dossier « app » du projet.

Structure du dossier « App »

Dans le sous dossier « db » on y trouve le fichier myAppDb.db qui est le fichier de stockage des informations de la database.

Dans le dossier « node_modules » on y trouve tous les modules installés et utilisés pour l’application.

Le dossier « public » contient le fichier HTML avec l’élément « root » dans lequel React va créer le virtual DOM et y ajouter automatiquement le code compilé lors du processus de construction.

Les modules et leurs versions utilisées sont définis dans le fichier 
package-lock.json.

Dans le fichier package.json sont définis différents scripts que l’on peut exécuter depuis la ligne de commande pour faire différentes actions, comme construire le livrable de l’application ou encore l’exécuter en mode développement.

Le fichier README.md décris comment utiliser les scripts définis dans le package.json et leur résultat.

Dans le fichier .gitignore se trouvent tous les fichiers et dossiers qui ne doivent pas être uploadés sur la repository github.

Dans le dossier src se trouvent les sources du projet, donc le code de l’application, il a été créé automatiquement par la création de l’application React.

Structure du dossier « src »

Il contient plusieurs fichiers :

- Index.css contient le style global de l’application

- Index.js est le script qui va afficher notre application React dans l’élément « root » du DOM réel.
Il va créer le virtual DOM et dedans y afficher le composant App, qui lui est définit dans e fichier App.js

- App.css contient le style du composant App.js

- App.js est le composant « App » qui est appelé dans index.js

Le dossier shared-components contient les composants qui sont utilisés pas toute l’application, qui sonts :

-	Header

-	Element

-	Footer

-	Filter

-	NavBar

Le dossier Services contient les services qui sont utilisés par l’application, comme par exemple les services d’accès à la base de données.

Le code est divisé en plusieurs « pages » qui sont des composants dans des dossiers et qui à leur fois font appel à différents composants.

Les 3 pages principales sont les suivantes :

- Calendar Page

- Clients Page

- Projects page

## Node Modules

Dans le dossier « node_modules » on y trouves tous les modules externes que l’application utilise.Cette application utilise différents modules et pour pouvoir les utiliser il faut d’abords les installes, chaque un d’entre eux s’installe avec la commande :
 «  npm install ‘nom-du-module’ »

Les modules utilisés avec leur relative commande d’installation sont :

### @mui/material

npm install @mui/material

Ce module nous permet d’utiliser des composants déjà prefait, voici la liste des composants utilisés dans le projet :

- Box

- IconButton

- Button

- Card

- CardActions

- CardContent

- TextField

- Typography

- Chip

### @mui/icons-material

npm install @mui/icons-material

Ce module nous permet d’utiliser des Icones comme :

- Group

- Event

- ArrowBackIos

- SettingsSuggest

- Search

- Add

### react-router-dom

npm install react-router-dom

Ce module nous permet d’utiliser la navigation dans notre application, avec les Composants suivants :

- BrowserRouter

- Routes

- Route

- NavLink

- Outlet

- UseNavigate 	-   UseLocation

## Composants React

Pour comprendre le fonctionnement de l’application il est important comprendre la notion de « Composant » du framework utilisé React.

Un composant est un objet javascript, qui selon ses inputs, il nous retourne du contenu HTML.

L’avantage des composants c’est qu’ils sont « réutilisables », cet a dire que partout dans le code ou j’appelle un composant il va s’afficher, et cela permet d’éviter la répétition de code.

Pour comprendre la notion de composant, voici la description du composant « ProjectPage», qui est utilisé pour afficher la création ou la liste des projets.

Le composant est divisé en plusieurs parties :

- Les « imports »

- Les déclarations des states et des variables

- La logique de comportement du composant

- Le résultat HTML retourné

Voici une capture d’écran du composant

ProjectPage component

Dans l’image précédente on peut observer de la ligne 1 à la ligne 8, les « imports »

Ceux-ci servent à utiliser des ressources extérieures au composant dans lesquels ils sont déclarés.

A la ligne 10 et 11 je déclares deux constantes qui ne changeront jamais lors de l’utilisation de l’application, la première elle définis un style css qui sera utilisé dans le composant, la deuxième sert à définir les champs une liste de champs, elle sera utilisée dans le code pour définir quels champs afficher de chaque projet.

Á la ligne 13 je fait un export d’une fonction, qui sera en fait le nom de mon composant, dans ce cas on parle du composant « ProjectPage ».
dans ce cas dans les parenthèses je lui passe aucun paramètre mais les parametres seront utilisés et donc expliqués pour le composant « Element »

Depuis la ligne 14 à 17 je définis les « states » du composant, qui sont en effet des « états » du composant.
Dans les parenthèses carrées il y a deux valeurs, la première sert à me restituer la valeur du state et la deuxième à la « set » cet à dire de changer la valeur de l’état.

Le « useEffect » qui commence à la ligne 21 sert à exécuter du code uniquement une fois, lors du premier affichage du composant à chaque fois qu’il est appelé.

En suite de la ligne 30 à la ligne 93 il y a la déclaration des fonctions, qui gèrent l’apparence du composant en modifiant les différents states suivant l’interaction avec celui-ci.

Finalement dans les lignes 95 à 117, il y a la partie HTML qui sera « retournée » à l’endroit ou le composant sera appelé.

Donc un objet HTML sera retourné à l’endroit où le composant ProjectPage sera appelé, avec la balise <ProjectPage/>

## Routing React

Pour utiliser le routing dans l’application j’ai installé un package avec le « Node Package Manager » (aka npm) dans la racine du projet, donc :

-	Ouvrir un terminal dans « TPI_intro/app »

-	Exécuter la commande « npm install react-router-dom »

En suite pour utiliser le routing j’ai fait appel à la balise « BrowserRouter », que j’ai importé de react-router-dom, à l’endroit de l’application ou je veux utiliser le routing, donc dans le composant « App », c’est à dire dans le composant de mon application.

En suite dans le Browser Router il faut déclarer les « Routes », qui associent une url avec des composant, donc on crée un Balise « Routes » qui elle va contenir des autres balises « Route » qui elles avec la propriété « path » vont définir l’url et avec la propriété « element » y associer un composant :

Routing in App component

Donc la balise <Routes> sera remplacée par le composant qui est associé à l’url actuel lors de l’utilisation de l’application.

## Shared-Components :

Dans ce dossier on trouve les composants suivants :

-	Header

-	Element

-	Footer

-	Filter

-	NavBar

Les composants qui se trouvent dans ce dossier sont des composants utilisés par plusieurs autres composants, Par exemple, Element, Header, Footer, sont utilisés soit par CLientPage que ProjectPage.

Pour utiliser les composants dans d’autres composants il faut les importer dans le composant dans lesquels on veut les utiliser :

Import des composants « Header » et « Footer »

Une fois importés on peut les appeler à l’endroit dans le code ou on veut les faire apparaitre, voila un exemple dans le code du composant « ClientPage » ou je fais appel au composant Header :

Appel de « Header » dans ClientPage component

Pour appeler le composant « Header » il suffit d’écrire la balise qui correspond au nom de la fonction que le composant exporte.
Comme on peut constater, dans la balise on y trouve aussi des propriétés, et celles-ci sont des propriétés que le composant utilise comme input.

Dans le cas du composant Header, on lui passe la propriété appelée « icon », qui elle sert à lui donner l’icone que le composant devra afficher.
Dans ce cas, dans la propriété j’ai mis une expression logique, suivant le state « addMode » du composant « ClientPage », je vais passer une Icone plutôt qu’une autre.

On peut observer que <Group> et <Event> sont elles aussi des composants, qui viennent de la librairie @mui/icons-material, ce sont en effet des icones.

## Description des tests effectués

Le premier test effectué consiste à la vérification du bon fonctionnement de la page « clients ».

En premier lieux, lors de la navigation de la page « Clients », les clients déjà existants doivent s’afficher avec leurs informations, donc, j’ai prix en capture d’écran la base de données, qui me donne les clients existants :

Base de données avant le test

En suite je me rends dans la page des clients, je peux vérifier que les deux clients de la BD existent déjà, alors je veux en ajouter un nouveau et pour faire cela il suffit de cliquer sur le bouton (+) add qui est mis en évidence dans la capture.

Affichage clients existants

En suite je remplis les informations du nouveau client que je veux ajouter, et pour le créer je clique sur le bouton « create », comme dans la capture d’écran :

Ajout des informations du client et création de ce dernier

Suite à avoir clique sur le bouton « create », maintenant on devrait voir le nouveau client dans la liste et c’est bien le cas comme on peut l’observer :

Liste des clients mise à jour

Bien, le client il a été ajouté à la liste, mais ceci n’est que la vue du front, alors pour être sur il faut voir dans la base de données :

Vérification ajout client dans la BD

Voilà on peut donc vérifier que le client a été ajouté à la BD également et le test donc a été effectué avec succès.

## Erreurs restantes

En dehors des pages manquantes, celle des événements et celle du calendrier, il y a quelques erreurs d’affichage que je n’ai pas pu résoudre faute de manque temps, et aussi le système de routing dans de l’application lancée par le fichier exécutable ne fonctionne pas, car il y a une petite différence entre le routing en mode web, quand l’application est donc lancée en mode développement, et quand l’app est en mode livrable et donc le routing s’effectue sur des fichiers et pas de pages web.

Pour régler le problème il faudrait donc juste changer le <BrowserRouter> en un navigateur de type <HashRouter> mais le simple fait de changer le système de routing n’a pas fonctionné du premier coup donc je n’ai pas creusé davantage pour l’instant et donc pour que le routing de l’app fonctionne il faut l’exécuter en mode développement.

## Liste des documents fournis

Les documents fournis sont tout ce que se trouve sous le dossier TPI_intro,

Dans le dossier Documentation il se trouve le rapport du travail.

Dans le dossier app se trouve le code du travail.

Dans le dossier dist se trouve l’exécutable de l’application.

# Conclusions

- Les objectifs de l’application n’ont pas été tous atteint, notamment il manque :

- La partie calendrier

- La partie Evénements

- La partie génération de facture

- Les points positifs de ce projet sont le fait d’avoir appris à utiliser des technologies que je ne connaissais pas avant la réalisation du projet, par exemple c’était la première fois que j’utilisais Figma pour réaliser une maquette et cela m’a beaucoup plus.

Cela était aussi la première fois que j’utilisais Electron pour développer une application desktop.
Cela a été intéressant de voir et comprendre comment le framework fonctionne et en futur je serais capable de réaliser une application desktop avec ce dernier.

- Un point positif a été aussi celui d’améliorer mes compétences en React, le framework javascript choisi pour la réalisation du projet.

- Néanmoins cela se transforme hélas aussi en points négatifs, car l’apprentissage de ces outils a été aussi la cause de l’incomplétude de mon projet.

- L’apprentissage de ces derniers m’a en fait pris pas mal de temps.

- Une chose qui m’a pris aussi pas mal de temps a été le fait d’essayer de suivre le design fait avec Figma, cela a été un problème car lors de la réalisation de la maquette, je n’ai pas pensé aux difficultés que j’aurais rencontré lors du développement, ce qui s’est transformé lors du projet en fait en une énorme perte de temps pour essayer de contourner les problèmes et de réaliser l’application le plus proche de la maquette.

- Une autre assez conséquente perte de temps a été due à mes « mauvaises » compétences en CSS, et mon mauvais choix de dépenser pas mal de temps pour régler les problèmes d’affichage qui en plus n’on pas étés tous réglés.

- Je suis content d’avoir eu l’opportunité de réaliser ce projet qui m’a permis d’améliorer mes compétences sous différents aspects, particulièrement la réalisation de la documentation, chose que je n’avais jamais affronté de cette manière avant.

J’ai trouvé intéressante la phase de planification et d’analyse, surtout que cela était la première fois que je me suis trouvé à faire quelque chose de similaire, et c’était curieux d’observer comme lors du développement je me suis rendu compte de plusieurs aspects auquel je n’avais pas pensé durant la phase de design et qui mon pris plus de temps que ce que je m’imaginais.

- J’espère de pouvoir donner suite à ce projet lors de mon temps libre car je ne suis pas satisfait du résultat obtenu.
Le projet a été inspiré d’un besoin réel lors d’un jour futur dans lequel je m’imagine en tant que travailleur indépendant et j’espère donc le porter à terme en avenir.

# Annexes

## Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation

### Situation de départ

Le projet se déroule sur 90 heures, les premières choses établies étaient le planning initial et un ’étude du stack technologique à utiliser pour le réaliser.

La phase suivante étant celle de l’analyse des points favorables et négatifs des différents frameworks existants permettant de réaliser l’application, qui s’est suivie par le choix des technologies utilisées pour la réalisation du projet.

### Mise en œuvre

Pour bien structurer la mise en œuvre de l’application, il a été indispensable effectuer une phase de design de cette dernière, qui a été effectuée avec l’outil en ligne appelé Figma.
Cette phase a pris plus de temps que prévu dans le planning à la suite d’une phase d’apprentissage de l’utilisation du logiciel utilisé.

Après la phase de design de l’application, a suivit la phase de design de la base de données, celle-ci a été effectuée avec l’outil en ligne draw.io qui permet de schématiser les entités de la BD.

Une fois le modèle de données établis, la phase de création de l’application a eu lieu.
L’application est créé avec le constructeur « create-react-app ».

Une fois l’application React crée, il a fallu y ajouter le module Electron, créer les fichiers « Electron.js » et « preload.js » et configurer les scripts nécessaires à la création de l’application desktop.

En suite viens la partie du développement, ou a lieu la création de l’ « api » electron qui manipule la base de données, la création de l’interface utilisateur et la communication entre l’interface et l’api.

### Résultats

Les résultats n’ont pas été atteints, l’application permet d’afficher, créer, modifier, et supprimer, les clients et les projets.

La page calendrier n’est pas complète, il manque la possibilité d’ajouter des « Evénements » aux projets et la possibilité d’exporter ces derniers pour chaque projet.

## Glossaire

API : application programmation interface, interface d’un logiciel pour interagir avec d’autres programmes ou logiciels.

Back-End : Partie de l’application qui sert à s’occuper de la manipulation des données à travers des « endpoints » qui permettent de l’exposer.

Codebase : ensemble de code qui définit l’application

DOM : modèle des objets du document html. (Document Object Model)

Draw.io : outil en ligne pour la réalisation de schémas.

Framework : collection de plusieurs librairies, avec une architecture minimale de projet et un ensemble de scripts pour vous simplifier le développement.

Front-End : partie de l’application qui affiche les données et fait d’interface avec l’utilisateur pour interagir avec le backend.

Javascript : langage de programmation non typé

IDE : Integrated Development Environment, est un logiciel qui rassemble des outils qui permettent de développer d’autres logiciels.

Node Package Manager (npm) : outil de gestionnaire de paquets « node »

Npx : outil d’exécution de packages node sans environnement nécessaire.

Opensource : est un code conçu pour être accessible au public, tout le monde peut voir, modifier, et utiliser le code à sa convenance.

## Sources – Bibliographie

- https://vscodium.com/

- https://nodejs.org/en/about/

- https://reactjs.org/

- https://draw.io

- https://www.electronjs.org/

- https://www.figma.com/

- https://git-scm.com/about

- https://sqlitebrowser.org/dl/

## Journal de travail

| Date | Durée | Activité | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| 30.08.2022 | 7h55 | - Conception et réalisation de la planification initiale - Création du rapport - Recherche et analyse et choix des technologies | Aucune |
| 31.08.2022 | 7h55 | - Avancement rapport - Création planning final - Création du repository Git et upload du projet - Réalisation de la maquette figma | Maquette : réalisation de la « page calendrier » |
| 01.09.2022 | 7h55 | - Avancement rapport - Avancement maquette figma - Création et mise en place de l’application : Création application React(front-end), configuration Electron(Back-end), communication entre les deux. | Temps planifié pour maquette dépassé |
| 05.09.2022 | 7h55 | - Implémentation : - Création service pour données - Mise en place le « routing » de l’application - Création page calendrier - Création page client - Création du menu de navigation | Dans la planification initiale il est défini un jour entier pour la mise en place des services pour interaction aux données, mais cela va se faire tout au long du développement de l’application. |
| 06.09.2022 | 7h55 | - Création de composants pour la page client : - Affichage liste des clients - Affichage Modification clients |  |
| 07.09.2022 | 7h55 | - Ajout client dans le composant « ClientDetails » - Révision du routing de la page clients, composant :« ClientPage » |  |
| 08.09.2022 | 7h55 | - Installation sqlite - Création des 2 DB (dev et prod) avec outil « DbBrowserForSqLite » - Création des tables de la BD (si elles n’éxistent pas) à l’initiation de l’app electron.js - Révision du processus d’ajout d’un client (front): composant « ClientDetails » > composant « ClientPage » > dataService qui appelle l’api electron > electron sauve en BD le nouveau client |  |
| 12.09.2022 | 7h55 | - Réalisation des operations CRUD pour la table « clients » - Implémentation de la page « clientPage » |  |
| 13.09.2022 | 7h55 | - Réalisation des operations CRUD pour la table «project» - Implémentation de la page « projectPage » - Réalisation composant « Element » générique et réutilisable, utilisé pour afficher/éditer/ajouter les projets |  |
| 14.09.2022 | 7h55 | - Avancement Documentation - Réalisatoin page client avec composant Element - Réalisation affichage subComponent |  |
| 15.09.2022 | 7h55 | - Avancement de la documentation |  |

## Manuel d'Installation

Pour utiliser l’application il est tout simplement nécessaire d’aller dans le dossier « dist » et double cliquer sur le fichier « app Setup 0.1.0 ».

Une fois l’exécutable lancé, l’application s’ouvrira.

Suite à un problème de routing, pour avoir l’application fonctionnante il est nécessaire d’ouvrir un terminal, d’aller dans le dossier « app » et exécuter la commande npm run dev, pour lancer l’application en mode développement.

## Manuel d'Utilisation

Pour utiliser la partie fonctionnelle de l’application, il suffit d’ouvrir le menu de navigation en haut à droite de la page, en suite cliquer sur les icones de navigation pour accéder aux pages « calendrier », « clients » et « projets » ; En suite pour ajouter des clients / projets, il faut cliquer sur le bouton avec un + (add) dans la partie en bas de la page, et une fois remplis les champs, cliquer sur le bouton « sauver ».

Pour modifier il faut cliquer sur le bouton « edit » et les champs apparaitrons directement sur l’élément en question et en suite cliquer sur « save », pour effacer il suffit de cliquer sur le bouton « delete ».

## Archives du projet

Le projet entier se trouve dans le repository git-hub suivant :

https://github.com/LucaMaggioli/TPI_intro